SDA 56742 - Pricing Vehículo

Preguntas pendientes por frente (Online / Batch)

Documento de trabajo - 22 de octubre de 2026 - Equipo HOST (Andrés)

Insumo para cerrar las dudas que están bloqueando o afectando el avance del desarrollo. Organizado por frente porque, aunque las dos partes del proyecto están relacionadas, cada una depende de componentes y decisiones distintas.

Cómo leer este documento: cada fila es una duda puntual, con la razón exacta por la que bloquea o condiciona una decisión de diseño. La idea es usarlo directamente como agenda para resolver con el líder, negocio o los equipos de canal, y que cada respuesta nos permita seguir construyendo sin reconstruir después por una suposición equivocada.

Frente 1 - Online

UG7CCNRA, UR7CCRAR, UR7CCTPR y las commareas. Cubre todo lo que pasa en el momento en que un cliente real pide una simulación o un alta de crédito: qué datos llegan por la commarea, cómo se calculan grupo/prenda/combustible, y cómo se arma la clave de 23 posiciones para buscar la tasa.

| # | Duda | Por qué es una duda |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Prenda llega por un campo propio del canal (combo box), o se sigue identificando por el subproducto elegido? | Define si 2280B-DETERMINA-PRENDA recibe el dato directo o tiene que derivarlo - son dos diseños de código distintos, no se puede construir sin saber cuál. |
| 2 | ¿Variable 09 o variable 16 para “grupo de comisión”? | Determina en qué columna física de UGDTNRA se arma la clave - dos benchmarks del líder proponen cosas distintas para el mismo concepto. |
| 3 | ¿Marca y Nombre del Concesionario deben llegar hasta HOST? | Si sí, hay que ampliar el bloque V1 de la commarea con más campos de los que ya diseñamos (hoy solo NIT). |
| 4 | ¿Concesionario = Convenio, o hay un nivel intermedio? | Cambia si UG7CCNRA hace una sola consulta a T37 (NIT->grupo) o dos encadenadas (NIT->convenio->grupo). |
| 5 | ¿Cómo se identifica “Otra” y “Prenda FGA” en garantía? | UG7CCNRA necesita una regla exacta antes de poder resolver la letra de la variable 21. |
| 6 | ¿LTV llega como fracción (0.70) o entero (70)? | El campo UGNRA-FINANCIA es 9(1)V9(4) - el formato equivocado trunca el dato sin ningún error visible. |
| 7 | ¿El canal manda el grupo ya resuelto, o manda origen+NIT y HOST calcula? | Define si 2280A-DETERMINA-GRUPO necesita toda su lógica de cálculo o solo valida un valor ya dado. |
| 8 | ¿Qué valor por defecto asume el sistema si el canal aún no manda combustible/prenda? | Sin esto, el programa no sabe qué hacer con un campo en blanco durante la transición de canales. |
| 9 | ¿“Gas” es Gasolina o categoría aparte? | Un valor de entrada más o uno menos que validar en línea. |
| 10 | ¿Quién arma el subproducto antes de llegar a UR7CCRAR/UR7CCTPR? | Llega ya decidido en la commarea; sin saber el origen no sabemos si ese contrato puede cambiar. |

Frente 2 - Batch

PUGDRAR1-4, UG4CRAR1, UG4CRAR2 y el archivo de Tantia. Cubre todo lo que pasa una vez al día: cómo Rentabilidad define las combinaciones y tasas, cómo llega el archivo, y cómo se cataloga y carga en UGDTNRA antes de que el online pueda usarlo.

| # | Duda | Por qué es una duda |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuál ruta Tantia hay que ampliar - el archivo de clústers o el informe operativo? | Son dos archivos distintos, de dirección opuesta; ampliar el equivocado no resuelve nada. |
| 2 | “Matriz y tabla dinámica” (taxonomía) - ¿es la herramienta de Rentabilidad para armar el archivo, o algo que debe construir HOST? | Ver análisis destacado más abajo - es la pregunta de mayor impacto de toda la tabla batch. |
| 3 | ¿El formato de LTV en el archivo es fracción o entero? | El layout (EEEEE.DDDD) tiene que coincidir exacto con lo que carga UG4CRAR1, o el clúster queda mal catalogado desde el origen. |
| 4 | ¿Quién mantiene el contenido real de NIT->Grupo, y con qué frecuencia? | Define si hace falta un proceso de carga adicional o basta mantenimiento manual esporádico. |
| 5 | ¿Cómo se prioriza qué combinaciones (de ~288 posibles) sí van a tener tasa definida? | Sin esto, la mayoría de créditos caería en tasa política sin que nadie lo note. |
| 6 | ¿Seminuevo/Compra Instantánea necesitan campo nuevo en el archivo? | Si entran en fase futura, hay que prever el espacio o dejar el layout como está. |
| 7 | ¿Se requieren las 5 variables en el reporte mensual UG4CRAR5? | Cambiaría lo que se graba en el log, aunque el documento lo marca como opcional. |

Análisis destacado: “Matriz y tabla dinámica”

Contexto: la imagen de taxonomía del proyecto menciona, en la categoría “Habilitadores de Historia”: “Se requiere crear una matriz y tabla dinámica para el manejo de las 5 nuevas variables - Modelo RAR”.

Lectura más probable: es lenguaje de negocio para describir una herramienta del lado de Rentabilidad (muy probablemente Excel o una herramienta de BI con tabla dinámica) que usan para armar y visualizar las combinaciones de las 23 variables (incluyendo las 5 nuevas) antes de generar el archivo plano que mandan por Tantia. No sería, bajo esta lectura, algo que HOST deba construir - UGDTNRA ya cumple ese mismo rol una vez el archivo llega (es, en la práctica, una matriz multidimensional codificada como una cadena de 23 caracteres).

Por qué es la pregunta de mayor impacto del frente batch: si la lectura es correcta, no cambia nada de nuestro alcance. Pero si resulta que esperan que HOST construya una matriz/tabla nueva (un objeto de base de datos adicional, distinto de UGDTNRA), sería una ampliación real de alcance - un componente batch completo que hoy no existe en la malla PUGDIA04, no un ajuste al diseño actual.

Riesgo de fondo a mencionar en la misma conversación, independientemente de la respuesta: la combinatoria de las 5 variables nuevas ya genera 288 combinaciones posibles (6 grupos x 4 prendas x 3 combustibles x 2 LTV x 2 nuevo/usado), antes de cruzar con buró, ingresos, plazo, etc. Es muy poco probable que Rentabilidad defina tasa para cada una - las combinaciones sin clúster definido caen, hoy, de forma silenciosa en la tasa política del subproducto (sin error visible). Vale la pena preguntar cómo van a priorizar cuáles combinaciones sí tendrán tasa preferencial desde el día uno.

Pregunta puntual a llevar: “¿La 'matriz y tabla dinámica' que menciona la taxonomía es la herramienta que usa Rentabilidad para armar el archivo de clústers, o es algo adicional que esperan que HOST construya?”

Cómo usar este documento

- Las dudas de Online se resuelven principalmente con el líder técnico y los equipos de canal (Web, CAP, NACAR, APIs) - son contrato de commarea y lógica de UG7CCNRA.

- Las dudas de Batch se resuelven principalmente con Rentabilidad y Precios y con el administrador de parametría - son formato de archivo y gobierno de datos.

- La pregunta de “matriz y tabla dinámica” es la única que, dependiendo de la respuesta, puede cambiar el tamaño del proyecto - se recomienda resolverla primero, antes de cerrar estimaciones con CAP/NACAR/WEB/APIs.